|  |
| --- |
|  **GerbGerb** |
|  УКРАЇНА |
|  **НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА** |
|  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ |

##### Р І Ш Е Н Н Я

## Одинадцята сесія VІІ скликання

**від 20 жовтня 2017 року**

**Про готовність закладів освіти,
охорони здоров**’**я, культури до
роботи в осінньо-зимовий період**

Заслухавши та обговоривши доповідь першого заступника голови райдержадміністрації Даниленко Н.В. про роботу закладів освіти, охорони здоров’я та культури в осінньо-зимовий період 2017-2018р., районна рада відмічає, що відділами освіти, культури, сектором охорони здоров”я райдержадміністрації, селищним, сільськими головами проведена відповідна робота щодо нормального функціонування зазначених вище закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

Станом на 11.10.2017 загальний відсоток забезпечення шкіл паливом до 15.04.2018 становить 50 % .

Завезення дров триває (договір на поставку дров складає 4832 м3, а залишилось вивезти 2203 м3 – 45 %).

Згідно укладеного з ТОВ «Славресурс» тендерного договору постчальником вивезено 186 т. кам’яного вугілля із 513 т. Постачальник планує подальше завезення вугілля, але готує документи для підвищення ціни. Термін дії договору до 31 грудня 2017 року, термін поставки до 31 жовтня.

Проведено поточні ремонти приміщень усіх котелень, повірку манометрів, термометрів, проведено очистку димових і вентиляційних каналів.

Проведено поточний ремонт системи димовідведення із заміною труб у Барвинівській та Повчинській ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 150 тис.грн.

Також необхідно провести реконструкцію вузла обліку природного газу (облаштування автоматизованою системою обліку газу і засобами дистанційної передачі даних) у котельнях навчальних закладів с. Слобода Романівська (191,3 тис.грн.) і с. Наталівка (210 тис.грн.). Із підрядником «Житомиргазсервіс» укладено договори на виконання робіт по даних об’єктах. По обох школах перераховано аванс на виконання робіт. Роботи зі встановлення коректора у Слободороманівській гімназії розпочато 11.10.2017, по Наталівській ЗОШ роботи не розпочато, але з 11.10. школа опалюється.

Підготовлено проектно-кошторисну документацію по ремонту пічного опалення по Піщівській ЗОШ (106 тис. грн.) та по заміні димової труби у Великомолодьківській ЗОШ (156,5 тис. грн.)

Проведено капітальний ремонт із заміною твердопаливних котлів Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст. - 835,9 тис. грн. та Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. - 493,1 тис. грн., роботи не оплачені.

Проведено роботи ( які ще не оплачено) по ремонту систем димовідведення котелень шкіл с. Стрієва ( 86 тис. грн. – заміна димової труби), Повчино (11тис.грн. – заміна газоходу котла).

КЗ «ЦПМСД Новоград-Волинського району» закуплено та завезено до лікувальних підрозділів 60 тонн вугілля, марки ДГ 13-100 на загальну суму 168,0тис. грн.

Торфобрикет закуплено в кількості 92 тонни на суму 133,0тис. грн.

Дров в наявності 325 м3. Укладений договір на поставку 235 м3 дров на суму 116 тис. грн. На даний час завезення дров продовжується.

Забезпеченість паливом підрозділів КЗ «ЦПМСД Новоград-Волинського району» станом на 11.10.2017 року на опалювальний період 2017-2018 р. становить 70 % (до 31.12.2017 р. забезпеченість складає 100%).

КЗ «ЦПМСД Новоград-Волинського району» проведено поточний огляд і ремонт пічного опалення, котелень, перевірка вимірювальних приладів.

Киківською сільською радою за рахунок власних коштів переведено опалення Киківської АЗПСМ з пічного (грубки) опалення на автономне з побутовим твердопаливним котлом.

За рахунок коштів Суслівської сільської ради (10 тис. грн) закуплено та встановлено новий газовий котел.

Барвинівською сільською радою планується проведення опалення в ФАП с. Барвинівка та підключення до котельні сільської ради.

Жолобненською сільською радою встановлено новий котел та проводиться реконструкція спільної системи опалення ФАП с. Жолобне та дитячого садочка.

По закладах культури заготовлено 13 тон, що становить 186 % до потреби;

брикету заготовлено 2 тони, що становить 22 % до потреби, дров заготовлено 347 с/м, що становить 78 % до потреби.

Зі 102 закладів культури опалюватимуться 71.

Повністю забезпечені паливом заклади культури 10 сільських рад (Брониківської, Дідовицької, Кам’яномайданської, Колодянської, Лебедівської, Майстрівської, Орепівської, Повчинської, Суслівської та Федорівської).

Також повністю забезпечена паливом районна бібліотека для дорослих .

Частково забезпечені паливом заклади культури 6 сільських рад (Барвинівської, Броницькогутянської, Жолобненської, Несолонської, Пилиповицької, та Піщівської).

Не опалюються взагалі 31 заклад культури – 10 Будинків культури, 9 клубів, 12 бібліотек.

Враховуючи вище викладене та з метою забезпечення нормального функціонування закладів освіти, охорони здоров”я та культури до роботи в осінньо-зимовий період, районна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію першого заступника голови райдержадміністрації Даниленко Н.В. про роботу закладів освіти, охорони здоров”я та культури в осінньо-зимовий період взяти до відома.
2. Запропонувати відділам освіти, культури, сектору охорони здоров”я райдержадміністрації, КЗ „ЦПМСД Новоград-Волинського району”, селищній, сільським радам:
	1. забезпечити нормальне функціонування шкіл, дитячих садків, лікувально-профілактичних закладів, установ культури в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.З цією метою завезти паливо в заклади де його не вистачає.
	2. забезпечити постійний контроль за списанням палива згідно встановлених норм та температурних режимів.

3. Рекомендувати Барвинівській, Великогорбашівській, Стриєвській, Лебедівській, Брониківській, Великомолодьківській, Жолобненській, Колодянській, Несолонській, Тупалецькій, Середньодеражненській, Суховільській, Токарівській, Новороманівській та Тернівській сільським радам за сприяння відділу культури райдержадміністрації провести ремонт систем опалення установ культури.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури та у справах сім”ї, молоді та спорту та з питань охорони здоров”я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.

**Голова районної ради Д.В.Рудницький**