Основні напрямки діяльності Новоград-Волинського району та заходи по їх реалізації у 2016 році.

| № п/п |  | Перелік заходів |  | Виконавці | Термін виконання | Потреба в коштах на реалізацію заходу реалізацію | Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2016 року році (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувальний результат від реалізації заходу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього |  | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
| Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подальша реконструкція ПП «Немильнянський цегельний завод». Модернізація цеху по випуску димохідних труб та шамотної (вогнетривкої) цегли |  | ПП «Немильнянський цегельний завод» | 2016 р. | 12500,0 | 12500,0 |  | - | - | - | 12500,0 | Запровадження нового виробництва з випуску димохідних труб та шамотної (вогнетривкої) цегли. Створення нових робочих місць. |
| 2. |  | Переведення технологічного процесу СТ «Городницький хлібозавод» на альтернативні енергоносії |  | СТ «Городницький хлібозавод» | 2015-2016 р | 500,0 | 250,0 |  | - | - | - | 250,0 | Скорочення споживання природного газу |
| 3. |  | Модернізація Курчицько-Гутянського цеху переробки деревини. |  | ДП»Городницький лісгосп» | 2015-2016р. | 5420,0 | 4000,0 |  | - | - | - | 4000,0 | Виготовленя високоякісної сухої пилопродукції. |
| 4 |  | Реконструкція міні ГЕС на р.Случ в с.Чижівка |  | ТОВ «Гідроенергоінвест» | 2014-2016р | 10000,0 | 2000,0 |  | - | - | - | 2000,0 | Забезпечення додатковими енергопотужностями |
| 5. |  | Будівництво малої гідроелектростанції на р.Случ на території Лучицької сільської ради, поза межами населеного пункту. |  | ТОВ «Свободна енергія» м..Хмельницький | 2016-2018 р | 35500,0 | 10000,0 |  | - | - | - | 10000,0 | Забезпечення додатковими енергопотужностями |
| 6. |  | Будівництво міні ГЕС на р.Случ в с.Курчиця |  | ТОВ «НОВЕЛЛ» м.Луцьк | 2016-2018 р | 27000,0 | 7000,0 |  | - | - | - | 7000,0 | Забезпечення додатковими енергопотужностями |
| Будівництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Капітальний ремонт котельні ЗОШ I-III ступенів в с. Нова Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області. |  | Відділ освіти РДА | 2016 р. | 588,214 | 588,22 |  | 529,4 | - | 58,82 | - | Забезпечення теплового режиму, економне використання бюджетних коштів і палива. Переведення з природного газу на тверде паливо. |
| 2. |  | Реконструкція котельні ЗОШ I-III ступенів в с. Чижівка Новоград-Волинського району Житомирської області. |  | Відділ освіти РДА | 2016 р. | 1100,0 | 1100,0 |  | 990,0 | - | 110,0 | - | Забезпечення теплового режиму, економне використання бюджетних коштів і палива. Переведення з природного газу на тверде паливо. |
| 3. |  | Реконструкція котельні ЗОШ I-III ступенів в с. Пилиповичі Новоград-Волинського району Житомирської області. |  | Відділ освіти РДА | 2016 р | 450,0 | 450,0 |  | 405,0 | - | 45,0 | - | Забезпечення теплового режиму, економне використання бюджетних коштів і палива. Переведення з природного газу на тверде паливо. |
| 4. |  | Добудова спортзалу до приміщення Наталівської ЗОШ I-II ступенів с. Наталівка, провулок Шкільний, 1 в Новоград-Волинському районі, Житомирської області. |  | Відділ освіти РДА | 2016.р | 3500,0 | 3500,0 |  | 3150.0 | - | 350.0 | - | Забезпечення належного функціонування навчального закладу, фізичного розвитку дітей. |
| 5. | Капітальний ремонт приміщень та внутрішніх інженерних мереж дошкільного навчального закладу в с. Пилиповичі Новоград-Волинського району, Житомирської області. |  |  | Пилиповицька сільська рада | 2016 р. | 788.255 |  | 788.255 | 709.432 | - | 78.823 | - | Забезпечення дітей дошкільною освітою |
| 6. | Реконструкція спального корпусу ЗОШ I-III ст.. під дитячий дошкільний заклад на 50 місць в с. Гульськ Новоград-Волинського району, Житомирської області. |  |  | Гульська сільська рада | 2016 р. | 3000.0 |  | 3000.0 | 2700.0 | - | 300.0 | - | Розвиток соціальної інфраструктури села і організація змістовного дошкільного виховання. |
| 7. | Капітальний ремонт приміщення для відкриття ДНЗ в с.Тупальці |  |  | Тупальська сільська рада | 2016р | 800,0 |  | 800,0 | 720,0 | - | 80,0 | - | Забезпечення дітей дошкільною освітою. |
| 8. | Реконструкція приміщень Киківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Новоград-Волинського району , Житомирської області. |  |  | Киківська сільська рада | 2016р | 480,9 |  | 480,9 | 432,8 | - | 48,1 | - | Покращення медичного обслуговування населення. |
| 9. | Заміна застарілого твердопаливного котла в котельні Лебедівського стаціонарного відділення для постійного проживання територіального центру Новоград-Волинського району |  |  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинського району | 2016 р | 110,0 |  | 110,0 | - | - | - | 110,0 | Економія енерогресурсів за рахунок підвищення коефіцієнта корисної дії |
| 10. | Проведення ремонту комунльних доріг |  |  | Сільські, селищна ради | 2016р | 2000,0 |  | 2000,0 | - | - | 2000,0 | - | Покращення стану доріг |
| Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обстеження земельної ділянки площею 100га на території Чижівської сільської ради на предмет встановлення грунтового покриву. |  |  | Райдержадміністрація, ДП «Житомирський філіал інституту землеустрою» | 2016 рік | 100,0 |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - | Отримання технічного звіту для визначення ділянки під створення індустріального парку. |
| Сільське господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження реалізації інвестиційного проекту органічного вирощування рослинницької продукції ТОВ «Цефей-Груп» с.Броники |  |  | ТОВ «Цефей-Груп» | 2016 | 5000,0 |  | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | Збільшення обсягів виробництва екологічно-чистої продукції - зернових |
| 2 | Відновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, придбання високопродуктивної ґрунтообробної техніки |  |  | Сільськогосподарські підприємства району | 2016 | 30000,0 |  | 30000,0 | - | - | - | 30000,0 | Поліпшення матеріально-технічної бази с/г п-ства району |
| 3 | Подальше впровадження органічного вирощування рослинницької продукції ПП «Галекс-агро» с.Стриєва |  |  | ПП «Галекс-Агро» с.Стриєва | 2016 | 2000,0 |  | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | Збільшення обсягів виробництва екологічно-чистої продукції - зернових |
| 4 | Продовження реалізації інвестиційного проекту по виробництву екологічно-чистої продукції – молока в с.Гульськ та с. Городище |  |  | ПП «Галекс-Агро» с.Стриєва | 2016 | 2000,0 |  | 2000,0 | - | - | - | 2000,0 | Збільшення поголів’я, виробництво екологічно-чистої продукції |
| 5 | Догляд за багаторічними ягідними насадженнями ТОВ «Бетек» с.Барвинівка |  |  | ТОВ «Бетек» | 2016 | 3200,0 |  | 3200,0 | - | - | - | 3200,0 | Збільшення валового збору чорниці та малини |
| 6 | Подальше виробництво картоплі та насіннєвого матеріалу ФГ «Аделаїда» с.Тупальці |  |  | ФГ «Аделаїда» | 2016 | 1800,0 |  | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | Збільшення валового збору картоплі |
| Лісове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відновлення лісів |  |  | ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» ДП «Городницький лісгосп» | 2016р | 2059,0 1871,7 |  | 2059 1871,7 | - - | - - | - - | 2059,0 1871,7 | 130 га Відновлення лісів 250 га |
| 2. | Наземна охорона лісів від пожеж, охорона мисливської фауни, придбання лісогосподарської техніки. |  |  | ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» ДП «Городницький лісгосп» | 2016р | 1558,0 2207,7 |  | 1558,0 2207,7 | - - | - - | - - | 1558,0 2207,7 | Збереження лісів, оновлення матеріально-технічної бази |
| 3. | Будівництво лісогосподарських доріг |  |  | ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ ДП «Городницький лісгосп» | 2016р | 1000,0 3382,2 |  | 1000,0 3382,2 | - - | - - | - - | 1000,0 3382,2 | 2 км Покращення умов вивезення деревини 12,85 км |
| Розвиток земельних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (9 н.п.) |  |  | Управління Держземагенства у Новоград-Волинському районі | 2016р | 90,6 |  | 90,6 | - | 17,6 | 73,0 | - | Збільшення надходжень до місцевого бюджету від земельного податку та орендної плати |
| 2. | Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (17755,0 га) |  |  |  | 2016р | 150,0 |  | 150,0 | - | - | - | 150,0 |  |
| 3. | Проведення інвентаризації земель населених пунктів (1252,9 га) |  |  |  | 2016р | 1550,57 |  | 1550,57 | - | - | 30,0 | 1520,57 |  |
| 4. | Проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (2807,7 га) |  |  |  | 2016р | 124,0 |  | 124,0 | - | - | - | 124,0 |  |
| Підприємництво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виконання заходів, районної програми розвитку Центру надання адміністративних послуг Новоград-Волинської райдержадміністрації на 2014-2016 роки (дооблаштування зони інормування та прийому громадян, пидбання електронної системи керування чергою та установлення систем пожежної та охоронної сигналізацій) |  |  | Центр надання адміністративних послуг Новоград-Волинської райдержадміністрації | 2016р | 145,0 |  | 145,0 | - | - | 145,0 | - | Покращення обслуговування громадян та суб’єктів підприємництва |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Паспортизація пам’яток культури, розробка ПКД з визначення зон охорони археологічного комплексу національного значення»Городища літописного міста Возвягля(2) і посад» с.Чижівка та пам’ятки археології національного значення «Курганні могильники» с.Ходурки | Відділ культури райдержадміністр., Інститут археології Національної АН України | 2016 р. | 540,0 |  | 540,0 | - | 540,0 | - | - | Охорона, збереження об’єктів археологічної спадщини національного значення |
| 2. |  |  | Проведення основних мистецьцих заходів, літературно-мистецьких свят,календарних і професійних свят, оглядів, конкурсів і т.д. згідно районної програми розвитку культури. | Відділ культури райдержадміністрації, заклади культури району | 2016 | 61,9 |  | 61,9 | - | - | 61,9 | - | Розвиток культури,відкриття нових творчих талантів |
|  |  |  | Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Придбання 2-х шкільних автобусів | Відділ освіти РДА | 2016.р | 2400,0 |  | 2400,0 | 2160,0 | - | 240,0 | - | Реалізація заходів з оптимізації мережі навчальних закладів району, безкоштовне підвезення учнів і вчителів. |
| 2. |  |  | Відкриття ДНЗ з короткотривалим режимом перебування дітей на базі місцевої школи в с.Майстрів | Майстрівська сільська рада | 2016р | 50,0 |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Забезпечення дітей дошкільною освітою |
| 3. |  |  | Відкриття додаткової групи з короткотривалим режимом перебування дітей Суслівського ДНЗ в с.Івашківка на базі місцевої школи | Суслівська сільська рада | 2016р | 50,0 |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Забезпечення дітей дошкільною освітою |
| 4. |  |  | Відкриття додаткової групи з короткотривалим режимом перебування дітей Ярунського ДНЗ в с.Гірки на базі місцевої школи | Ярунська сільська рада | 2016р | 50,0 |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Забезпечення дітей дошкільною освітою |
| 5. |  |  | Переведення у типовий ДНЗ у с.В.Молодьків | Великомолодьківська сільська рада | 2016р | 50,0 |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | Забезпечення дітей дошкільною освітою |
| 6. |  |  | Переведення у типовий ДНЗ у с.Колодянка | Колодянськасільська рада | 2016р | 10,0 |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - | Забезпечення дітей дошкільною освітою |
| Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Реалізація заходів Програми соціальної підтримки громадян, які прибувають з тимчасово окупованої території, районів проведення АТО на територію району, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Нац. гвардії України, СБУ, інших силових структур, проживаючих на території району, що брали участь у АТО з 2014 року | Управління праці та соціального захисту населення, відділ культури, сектор охорони здоров’я райдержадміністрації | 2015-2016р. | 495,0 |  | 260,0 | - | - | 260,0 | - | Вирішення соціально-побутових питань, соціальний захист громадян. |
| 2. |  |  | Програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Новоград-Волинського району на 2013-2017 роки | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 2013-2017 р. | 492,5 |  | 107,0 | - | - | 107,0 | - | Підвищення соціального захисту найбільш соціально незахищених верств населення |
|  |  |  | Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Придбання медичного обладнання, інвентарю та інструментарію для оснащення КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району» згідно табелю оснащення | КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району» | 2016р | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  | Покращення умов надання медичних послуг |
| Захист прав та інтересів дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Придбання житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа згідно районної програми. |  |  | Служба у справах дітей | 2016 | 400,0 |  | 400,0 | - | 200,0 | 200,0 | - | Забезпечення житлом |
| 2. | Відкриття дитячого будинку сімейного типу в с.Владин, з влаштуванням до 10 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. |  |  | Служба у справах дітей | 2016р | 20,0 |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - | Влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання . |
| Фізична культура та спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення основних спортивних заходів, відповідно до районних програм: розвитку фізичної культури і спорту та розвитку футболу. |  |  | Сектор сім’ї молоді та спорту РДА | 2016р | У межах виділеного фінансування |  |  |  |  |  |  | Розвиток фізкультури та спорту |
| Природна та техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приведення та підтримання в готовності до використання за призначенням наявного фонду захисних споруд |  |  | Підприємства, установи організаціїрайону | 2016р | В межах наявного фінансування |  |  |  |  |  |  | Захист населення і території району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |
| 2 | Захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій |  |  | Сектор цивільного захисту населення райдержадміністр. | 2016р | В межах наявного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
| Ринок праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення працевлаштування зареєстрованих безробітних – 400 осіб |  |  | Центр зайнятості | 2016р | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  | Зниження рівня зареєстрованого безробіття |
| 2 | Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості-200 безробітних |  |  | Центр зайнятості | 2016р | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. В межах кошторисних призачень |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійного рівня та конкуренто-спроможності економічно активного населення |
| 3 | Організація тимчасових та громадських робіт для 200 безробітних |  |  | Центр зайнятості | 2016р | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. В межах кошторисн. призначень |  |  |  |  |  |  | Задоволення суспільної потреби територіальної громади, сприяння додатковому стимулюванню мотивації до праці зареєстрованих безробітних |
|  | Всього за Програмою: |  |  | * | 2016р | 167124,1 |  | 110841,7 | 11750,4 | 757,6 | 4600,5 | 93733,2 | * |