Заходи з виконання Програми економічного і соціального розвитку Новоград-Волинського району на 2017 рік

| № п/п |  | Перелік заходів |  | Виконавці |  |  |  | Термін виконання |  | Потреба в коштах на реалізацію заходу |  |  | Обсяги та джерела фінансування у 2017 році (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від реалізації заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет |  | обласний бюджет |  | місцеві бюджети |  | Інші джерела фінансування |  |  |  |
| Розвиток промислового комплексу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подальша реконструкція СТ «Городницький хлібозавод», переведення технологічного процесу на альтернативні енергоносії |  |  |  | СТ «Городницький хлібозавод» |  | 2016-2017р |  | 650,0 |  |  | 450,0 |  | - |  | - |  | - |  | 450,0 |  | Скорочення обсягу споживання природного газу |  |
| 2 |  | Будівництво малої гідроелектростанції на р.Случ на території Лучицької сільської ради, поза межами населеного пункту |  |  |  | ТОВ «Свободна енергія» м.Хмельницький |  | 2016-2018р |  | 35500,0 |  |  | 10000,0 |  | - |  | - |  | - |  | 10000,0 |  | Забезпечення додатковими енергопотужностями |  |
| 3 |  | Будівництво міні ГЕС на р.Случ в с.Курчиця |  |  |  | ТОВ «НОВЕЛЛ» м.Луцьк |  | 2016-2018р |  | 27000,0 |  |  | 7000,0 |  | - |  | - |  | - |  | 7000,0 |  | Забезпечення додатковими енергопотужностями |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 63150,0 |  |  | 17450,0 |  | - |  | - |  | - |  | 17450,0 |  |  |  |
| Розвиток сільського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Виконання заходів районної Програми «Селекція в тваринництві» |  |  |  | Сільськогосподарські підприємства, господарства населення |  | 2017 |  | 1019,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | В межах фінансових мож ливос тей |  |  |  | Збільшення виробництва продукції тваринництва. |  |
| 2 |  | Виконання заходів Програми перезатарення та утилізації невизначених, заборонених до вжитку отрутохімікатів на території Новоград-Волинського району. |  |  |  | Сільськогосподарські підприємства, сільські ради. |  | 2017 |  | 1001,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вирішення проблеми екологічного оздоровлення району, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій. |  |
| 3 |  | Виконання заходів районної Програми « Хімічна меліорація кислих грунтів в сільськогосподарських підприємствах Новоград-Волинського району на 2017-2021 роки» |  |  |  | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  | 2017р.-2021р |  | 2548,0 |  |  | 512,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  | Покращення стану грунтів |  |
| 4 |  | Відновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, придбання високопродуктивної ґрунтообробної техніки |  |  |  | Сільськогосподарські підприємства району |  | 2017 р. |  | 20000,0 |  |  | 20000,0 |  | - |  | - |  | - |  | 20000,0 |  | Поліпшення матеріально-технічної бази с/г підприємств району. |  |
| 5 |  | Виробництво екологічно чистої продукції рослинництва, тваринництва. |  |  |  | ПП «Галекс-агро», ТОВ «Цефей-Груп». |  | 2017 рік |  | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 5850,0 |  | Збільшення виробництва продукції рослинництва, тваринництва. |  |
| 6 |  | Посадка нових ягідних насаджень (лохини). |  |  |  | ТОВ «Бетек» С.Барвинівка |  | 2017 рік |  | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  | Збільшення насаджень на площі 43 га. |  |
| 7 |  | Вирощування льону-довгунця . |  |  |  | ТОВ «Агро -союз» с.Орепи |  | 2017 рік |  | 1530,0 |  |  | 1530,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 930,0 |  | Посів льону-довгунця на площі 300 га. |  |
| 8 |  | Посів гречки на площі 900 га. |  |  |  | Сільгосппідприємства |  | 2017рік |  | 3050,0 |  |  | 3050,0 |  |  |  | 270,0 |  |  |  | 2780,0 |  | Збільшення виробництва гречки |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 35418,5 |  |  | 31362,0 |  | - |  | 1020,0 |  | - |  | 29830,0 |  |  |  |
| Будівництво, реконструкція |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Капітальний ремонт Будинку культури в с.Гірки по вул. Жука,53 а |  |  |  | Ярунська сільська рада |  | 2017р. |  | 593,5 | 400,0 |  |  |  | 360,0* |  | - |  | 40,0 |  | - |  | Покращення стану об’єктів соц.сфери |  |
| 2 |  | Капітальний ремонт ДНЗ по вул. Дитяча,3 в с.Ярунь |  |  |  | Ярунська сільська рада |  | 2017р |  | 1497,3 | 1000,0 |  |  |  | 900* |  | - |  | 100,0 |  | - |  |  |  |
| 3 |  | Будівництво котельні Ярунського ДНЗ |  |  |  | Ярунська с. р. |  | 2017р |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  | 360,0* |  | - |  | 40,0 |  | - |  |  |  |
| 4 |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Гірки |  |  |  | Ярунська с. р. |  | 2017р |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  | 135* |  | - |  | 15,0 |  | - |  |  |  |
| 5 |  | Капітальний ремонт будинку культури в с.В.Молодьків |  |  |  | Великомолодьківська сільська рада |  | 2017р |  | 241,807 | 192,0 |  |  |  | - |  | - |  | 192,0 |  | - |  |  |  |
| 6 |  | Капітальний ремонт системи опалення будинку культури та бібліотеки в с.В.Молодьків |  |  |  | Великомолодьківська сільська рада |  | 2017р |  | 622,3 | 622,3 |  |  |  | 560,0 * |  | - |  | 62,3 |  | - |  |  |  |
| 7 |  | Капітальний ремонт фельдшерського пункту в с.Груд |  |  |  | Великомолодьківська сільська рада |  | 2017р |  | 228,43 | 228,43 |  |  |  | 205,0 * |  | - |  | 23.43 |  | - |  |  |  |
| 8 |  | Будівництво водогону по с.В.Молодьків та с.Груд |  |  |  | Великомолодьківська сільська рада |  | 2017р |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | 900,0 * |  | - |  | 100,0 |  | - |  |  |  |
| 9 |  | Капітальний ремонт БК с.Барвинівка |  |  |  | Барвинівська сільська рада |  | 2017р |  | 600,0 | 470,0 |  |  |  | 420,0 * |  | - |  | 50,0 |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Капітальний ремонт приміщень Киківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини |  |  |  | Киківська сільська рада |  | 2017р |  | 369,980 | 300,0 |  |  |  | 150,0 * |  | - |  | 150,0 |  | - |  |  |  |
| 11 |  | Капітальний ремонт мосту через р.Немильнянку по вул. І.Халана в с.Немильня |  |  |  | Киківська сільська рада |  | 2017р |  | 342,030 | 300,0 |  |  |  | - |  | - |  | 300,0 |  | - |  |  |  |
| 12 |  | Капітальний ремонт БК в с.Стриєва |  |  |  | Стриївська с.р. |  | 2017р |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | - |  | - |  | 100,0 |  | - |  |  |  |
| 13 |  | Капітальний ремонт фасаду Будинку культури в с.Пипиповичі |  |  |  | Пилиповицька сільська рада |  | 2017р |  | 293,8 | 293,8 |  |  |  | 264,0 * |  | - |  | 29,8 |  | - |  |  |  |
| 14 |  | Капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Пилиповичі |  |  |  | Пилиповицька сільська рада |  | 2017р |  | 189,00 | 189,00 |  |  |  | 170,0 * |  | - |  | 19,0 |  | - |  |  |  |
| 15 |  | Капітальний ремонт електропостачання електроустановок вуличного освітлення в с. Дідовичі |  |  |  | Дідовицька сільська рада |  | 2017р |  | 297,55 | 297,55 |  |  |  | 267,0* * |  | - |  | 30,55 |  | - |  |  |  |
| 16 |  | Капітальний ремонт клубу с. Борисівка |  |  |  | Дідовицька сільська рада |  | 2017р |  | 287,040 | 287,040 |  |  |  | 258,0 * |  | - |  | 29,04 |  | - |  |  |  |
| 17 |  | Капітальний ремонт ДНЗ № 2 «Сонечко» в смт. Городниця |  |  |  | Городницька селищна рада |  | 2017р |  | 1500,0 | 1490,297 |  |  |  | 1340,0* |  | - |  | 150,297 |  | - |  |  |  |
| 18 |  | Капітальний ремонт приміщення дискотеки смт.Городниця Новоград-Волинського району |  |  |  | Городницька селищна рада |  | 2017р |  | 1089,00 | 889,00 |  |  |  | 800,0* * |  | - |  | 89,0 |  | - |  |  |  |
| 19 |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Коритища |  |  |  | Жолобненська сільська рада |  | 2017р |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 90,0* |  | - |  | 10,0 |  | - |  |  |  |
| 20 |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Колодянка |  |  |  | Колодянська с.р |  | 2017р |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 315,0* |  | - |  | 35,0 |  | - |  |  |  |
| 21 |  | Капітальний ремонт будинку культури с. Колодянка |  |  |  | Колодянська с.р |  | 2017р |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 315,0 * |  | - |  | 35,0 |  | - |  |  |  |
| 22 |  | Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до клубу в с.Поліянівка |  |  |  | Поліянівська с.р. |  | 2017р |  | 296,837 | 296,837 |  |  |  | 268,0 * |  | - |  | 28,837 |  | - |  |  |  |
| 23 |  | Облаштування парку відпочинку |  |  |  | Дідовицька с.р. |  | 2017р |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  | - |  | - |  | 300,0 |  | - |  |  |  |
| 24 |  | Облаштування світлофору |  |  |  | Дідовицька с.р. |  | 2017р |  | 320,0 | 320,0 |  |  |  | - |  | - |  | 320,0 |  | - |  |  |  |
| 25 |  | Капітальний ремонт Орепівського ДНЗ |  |  |  | Орепівська с.р. |  | 2017р |  | 299,0 | 299,0 |  |  |  | 269,0* |  | - |  | 30,0 |  | - |  |  |  |
| 26 |  | Капітальний ремонт клубу в с.Федорівка |  |  |  | Федорівська с.р. |  | 2017р |  | 998,2 | 998,2 |  |  |  | 898,2* |  | - |  | 100,0 |  | - |  |  |  |
| 27 |  | Капітальний ремонт електропостачання вуличного освітлення с. Федорівка |  |  |  | Федорівська с.р. |  | 2017р |  | 398,0 | 398,0 |  |  |  | 358,0* |  | - |  | 40,0 |  | - |  |  |  |
| 28 |  | Капітальний ремонт дитячого садка с. Тупальці |  |  |  | Тупальська с.р. |  | 2017р |  | 800,0 | 800,0 |  |  |  | 720,0* |  | - |  | 80,0 |  | - |  |  |  |
| 29 |  | Реконструкція частини Токарівської АЗПСМ під ДНЗ «Малятко» в с.Токарів |  |  |  | Токарівська с.р. |  | 2017р |  | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  | 670,0* |  | - |  | 130,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| 30 |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Токарів |  |  |  | Токарівська с.р. |  | 2017р |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 180,0* |  | - |  | 20,0 |  | - |  |  |  |
| 31 |  | Капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко» с.Піщів |  |  |  | Піщівська с.р. |  | 2017р |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | - |  | - |  | 1000,0 |  | - |  |  |  |
| 32 |  | Будівництво водяного опалення Піщівської ЗОШ |  |  |  | Піщівська с.р. |  | 2017р |  | 800,0 | 800,0 |  |  |  | - |  | - |  | 800,0 |  | - |  | Покращення стану об’єктів соціальної сфери |  |
| 33 |  | Завершення кап. ремонту БК с.Піщів |  |  |  | Піщівська с.р. |  | 2017р |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  | - |  | - |  | 500,0 |  | - |  |  |  |
| 34 |  | Капітальний ремонт сільських клубів: Дуплинки Жеребилвка |  |  |  | Піщівська с.р. |  | 2017р |  | 1000,0 600,0 | 1000,0 600,0 |  |  |  | - |  | - |  | 1000,0 600,0 |  | - |  |  |  |
| 35 |  | Капітальне будівництво центрального водопостачання в с. Піщів |  |  |  | Піщівська с.р. |  | 2017р |  | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  | 900,0* |  | - |  | 100,0 |  | - |  |  |  |
| 36 |  | Реконструкція незавершеного будівництва спального корпусу під дитячий дошкільний заклад в с.Гульськ Новоград-Волинського району |  |  |  | Гульська с.р. |  | 2017р |  | 5602,682 | 4297,2 |  |  |  | 3011,4* |  | - |  | 1285,8 |  | - |  |  |  |
| 37 |  | Реконструкція ФАП по вул..Островського, 11-А с.Сусли |  |  |  | Суслівська с.р. |  | 2017р |  | 900,0 | 900,0 |  |  |  | 810,0* |  | - |  | 90,0 |  | - |  |  |  |
| 38 |  | Реконструкція ДНЗ с.Суховоля |  |  |  | Суховільська с.р |  | 2017р |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 180,0* |  | - |  | 20,0 |  | - |  |  |  |
| 39 |  | Реконструкція системи опалення БК с.В.Горбаша та клубу с. М.Горбаша |  |  |  | Великогорбашівська с.р. |  | 2017р |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 270,0* |  | - |  | 30,0 |  | - |  |  |  |
| 40 |  | Реконструкція системи опалення Броницькогутянської АЗПСМ |  |  |  | Броницькогутянська с.р. |  | 2017р |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 42,4* |  | - |  | 7,6 |  | - |  |  |  |
| 41 |  | Капітальний ремонт клубу с. Теснівка |  |  |  | Несолонська с.р. |  | 2017р |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  | - |  | - |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Будівництво хірургічного корпусу Нов.-Вол. міськрай ТМО на вул.Н.Оржевської |  |  |  | Сектор ох.здор. РДА, міськрай ТМО |  | 2017р |  | 22000,0 | 22000,0 |  |  |  | 20000,0* |  | - |  | 800,0 |  | 1200,0 міський |  |  |  |
| 43 |  | Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення Нов.-Вол міськрай ТМО |  |  |  | Сектор ох.здор. РДА, міськрай ТМО |  | 2017р |  | 1500,0 | - |  |  |  | - |  | - |  | В межах наявн фінансування |  | - |  |  |  |
| 44 |  | Капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Степове, Городище, Анета |  |  |  | Пилиповицька сільська рада |  | 2017 |  | 380,0 | 380,0 |  |  |  | 342,0* |  | - |  | 38,0 |  | - |  |  |  |
| 45 |  | Будівництво газопостачання нового житлового масиву |  |  |  | Наталівська сільська рада |  | 2017р |  | 762,0 | 762,0 |  |  |  | - |  | - |  | 762,0 |  | - |  |  |  |
| 46 |  | Будівництво електропостачання нового житлового масиву |  |  |  | Наталівська сільська рада |  | 2017р |  | 594,4 | 594,4 |  |  |  | - |  | - |  | 594,4 |  | - |  |  |  |
| 47 |  | Ремонт багатоповерхового житлового будинку по вул. Ватутіна смт.Городниця |  |  |  | Городницька селищна рада |  | 2017р |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 450,0* |  | - |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
| 48 |  | Колективна установка доочистки питної води в смт.Городниця |  |  |  | Городницька селищна рада |  | 2017р |  | 1671,81 | 1671,81 |  |  |  | 1504,0* |  | - |  | 167,81 |  | - |  |  |  |
| 49 |  | Капітальний ремонт клубу в с. Слобода Романівська |  |  |  | Новороманівська сільська рада |  | 2017р |  | 1400,0 | 1400,0 |  |  |  | - |  | - |  | 1400,0 |  | - |  |  |  |
| 50 |  | Капітальний ремонт частини приміщення будинку культури с. Тернівка ( під ФП) |  |  |  | Тернівська сільська рада |  | 2017р |  | 290,0 | 290,0 |  |  |  | 261,0* |  | - |  | 29,0 |  | - |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 57054,963 | 53066,864 |  |  |  | 38943,0* |  | - |  | 12398,864 |  | 1725,0 |  |  |  |
| Розвиток земельних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (20 н.п.) |  |  |  | Управління Держгеокадастру у Нов..-Вол.районі |  | 2017р |  | 354,15 |  |  | 354,15 |  | - |  | 336,35 |  | 17,8 |  | - |  | Збільшення надходжень до місцевого бюджету від земельного податку та орендної плати |  |
| 2 |  | Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (17,7 тис.га) |  |  |  |  |  | 2017р |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | - |  | - |  | - |  | 150,0 |  |  |  |
| 3 |  | Проведення інвентаризації земель населених пунктів (3024,4 га) |  |  |  |  |  | 2017р |  | 2268,3 |  |  | 2268,3 |  | - |  | - |  | 30,0 |  | 2238,3 |  |  |  |
| 4 |  | Проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (1511,5 га) |  |  |  |  |  | 2017р |  | 453,5 |  |  | 453,5 |  | - |  | - |  | - |  | 453,5 |  |  |  |
| 5 |  | Обстеження земельної ділянки площею 100га на території Чижівської сільської ради на предмет встановлення грунтового покриву. |  |  |  | Райдержадміністрація, ДП «Житомирський філіал інституту землеустрою» |  | 2016 рік |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  | - |  | 100,0 |  | - |  | Отримання технічного звіту для визначення ділянки під створення індустріального парку. |  |
|  |  | РАЗОМ |  |  |  |  |  |  |  | 3325,95 |  |  | 3325,95 |  | - |  | 336,35 |  | 147,8 |  | 2841,8 |  |  |  |
|  |  | Природна та техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Виконання заходів районної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2015-2017 роки |  |  |  | Сектор цивільного захисту та структурні підрозділи райдержадміністрації |  | 2017 |  | 313,8 |  |  | 313,8 |  | - |  | - |  | 313,8 |  | - |  | Підвищення оперативності реагування на НС |  |
| 2 |  | Районна програма забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки |  |  |  | Сектор цивільного захисту та структурні підрозділи райдержадміністрації, Броницькогутянська сільська рада |  | 2017 |  | 118,0 |  |  | 118,0 |  | - |  | - |  | 118,0 |  | - |  | Недопущення пожеж |  |
| 3 |  | Районна програма захисту населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій на 2016-2020 роки |  |  |  | Сектор цивільного захисту та структурні підрозділи райдержадміністрації |  | 2017 |  | 80,9 |  |  | 80,9 |  | - |  | - |  | 80,9 |  | - |  | захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій |  |
| 4 |  | Створення пожежних команд в Городницькій та Чижівській об’єднаних територіальних громадах. |  |  |  | Городницька, Чижівська, об’єднані територіальні громади. |  | 2017р |  | В межах наявного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недопущення пожеж |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 512,7 |  |  | 512,7 |  | - |  | - |  | 512,7 |  | - |  |  |  |
| Ринок праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення працевлаштування зареєстрованих безробітних – 400 осіб |  |  |  | Центр зайнятості |  | Протягом року |  | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зниження рівня зареєстрованого безробіття |  |
| 2 |  | Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за направленням служби зайнятості-200 безробітних |  |  |  | Центр зайнятості |  | Протягом року |  | В межах кошторисних призачень |  |  | Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення професійного рівня та конкуренто-спроможності економічно активного населення |  |
| 3 |  | Організація громадських робіт |  |  |  | Центр зайнятості |  | Протягом року |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 30 тис. грн |  | Фонд загальнообов’язк.держ. соц. страх.на вип без роб. 30 тис. грн., |  | задоволення суспільної потреби територіальної громади, сприяння додатковому стимулюванню мотивації до праці зареєстрованих безробітних |  |
| 4 |  | Компенсація у розмірі єдиного внеску роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, строком не менше ніж на два роки. |  |  |  | Центр зайнятості |  | Протягом року |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | Фонд ЗДССБ 120 тис. грн. |  | Зниження рівня зареєстрованого безробіття |  |
|  |  | Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності |  |  |  | Центр зайнятості |  | Протягом року |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  | ФЗДССБ 60 тис. грн.. |  | Зниження рівня зареєстрованого безробіття |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  | 240,0 |  | - |  | - |  | 30,0 |  | 210,0 |  |  |  |
| Регуляторна політика та розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Виконання заходів районної програми ровитку Центру надання адміністративних послуг Новоград-Волинського району на 2017-2019роки. |  |  |  | ЦНАП Новоград-Волинської РДА |  | 2017р |  | 406,0 |  |  | 406,0 |  | - |  | - |  | 406,0 |  | - |  | Створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання. |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  | 2017 |  | 406,0 |  |  | 406,0 |  |  |  |  |  | 406,0 |  |  |  |  |  |
| Соціальний захист населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Виконання заходів «Комплексної програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Новоград-Волинського району на 2013-2017роки. |  |  |  | УПСЗН райдержадміністрації |  | 2013-2017рр |  | В межах наявного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями . |  |
| 2 |  | Виконання заходів Програми соціальної підтримки громадян, які прибувають з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на території району та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України , Нац. гвардії України, СБУ, інших силових структур, проживаючих на території району, що брали участь у антитерористичній операції з 2014 р. |  |  |  | УПСЗН райдержадміністрації |  | 2017- 2021рр |  | В межах наявного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вирішення соціально-побутових питань, пов’язаних з організацією тимчасового проживання, медичного забезпечення речами першого вжитку, одягом , санітарно-гігієнічними засобами громадян, які прибувають з тимчасово-окупованої території. |  |
| 3 |  | Виконання Програми надання пільг інвалідам по зору I та II груп в Новоград-Волинському районі на 2016-2020рр. |  |  |  | УПСЗН райдержадміністрації |  | 2016-2020рр |  | 300,0 |  |  | 70,0 |  | - |  | - |  | 70 |  | - |  | Надання пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу |  |
| 4 |  | Виконаня Програми забезпечення пільгами окремих категорій громадян на 2016-2020рр |  |  |  | УПСЗН райдержадміністрації |  | 2016-2020рр |  | В межах наявного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соціальний захист пільгової категорії населення. |  |
| 6 |  | Заміна глибинного насосу в артсвердловині Лебедівського відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання |  |  |  | Тер.центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинського району |  | 2017 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | - |  | - |  | 20,0 |  | - |  | Забезпечення безперебійної роботи відділення |  |
| 7 |  | Придбання легкового автомобіля |  |  |  |  |  | 2017 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | - |  | - |  | 400,0 |  | - |  | Покращення організації роботи з надання соціальних послуг, розширення мережі послуг |  |
| 8 |  | Капітальний ремонт житлового приміщення Лебедівського відділення стаціонарного догляду (коридор,столова,маніпуляційна, склад харчових продуктів) |  |  |  | Тер.центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинського району |  | 2017 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | - |  | - |  | 150,0 |  | 100,0 |  | Належні умови обслуговування та проживання підопічних відділення |  |
| 9 |  | Поточний ремонт житлових кімнат Лебедівського відділення стаціонарного догляду |  |  |  |  |  | 2017 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | - |  | - |  | - |  | 150,0 |  | Покращення умов проживання підопічних відділення |  |
| 10 |  | Виконання районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці,пенсіонерів та незахищених верств населення . |  |  |  | УПСЗН РДА,тер. центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинського району |  | 2017 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | - |  | - |  | 68,0 |  | 12,0 |  | Соціальний захист пільгової категорії населення. |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  | 970,0 |  | - |  | - |  | 708,0 |  | 262,0 |  |  |  |
| Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Придбання медичного обладнання, інвентарю та інструментарію для оснащення КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району» |  |  |  | КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району», Сільські, селищна ради |  | 2017 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення умов надання медичних послуг |  |
| 2 |  | Забезпечення дітей з фенілкетонурією, віком понад 3 роки спеціальним лікувальним харчуванням |  |  |  | КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району» Городницька міська лікарня |  | 2017 |  | 655,824 |  |  | 655,824 |  | - |  | - |  | 655,824 |  | - |  |  |  |
| 3 |  | Придбання житла для лікаря |  |  |  | Пищівська сільська рада |  | 2017 |  | 300.0 |  |  | 300.0 |  | - |  | - |  | 300.0 |  | - |  |  |  |
| 4 |  | Забезпечення медичних працівників безоплатним проїздом до місця роботи в сільську місцевість |  |  |  | КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району» |  | 2017 |  | 55.0 |  |  | 55.0 |  | - |  | - |  | 55.0 |  | - |  |  |  |
| 5 |  | Придбання легкових автомобілів спеціалізованого призначення для амбулаторій загальної практики сімейної медицини |  |  |  | КЗ «Центр ПМСД Новоград-Вол. району», Сільські, селищна ради |  | 2017 |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами згідно Постанови КМУ від 3 грудня 2009 р. N 1301 « Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» |  |  |  | РДА, КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району», Сільські, селищна ради |  | 2017 |  | 394,8 |  |  | 394,8 |  | - |  | - |  | 394,8 |  | - |  |  |  |
| 7 |  | Поточний ремонт системи опалення приміщення по вул.. Садова 4 в с.Стриєва під ФП |  |  |  | Стриївська с.р |  | 2017 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 90,0* |  | - |  | 10,0 |  | - |  |  |  |
| 8 |  | Придбання обладнання для ФП |  |  |  | Стриївська с.р |  | 2017 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 45,0* |  | - |  | 5,0 |  | - |  |  |  |
| 9 |  | Ремонт денного стаціонару Городницької міської лікарні |  |  |  | Городницька селищна рада |  | 2017р |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 450,0* |  | - |  | 50,0 |  | - |  |  |  |
| 10 |  | Ремонт Піщівської АЗПСМ |  |  |  | Піщівська с.р. |  | 2017 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  | - |  | 100,0 |  | - |  |  |  |
| 11 |  | Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів |  |  |  | РДА, КЗ «ЦПСМД» |  | 2017р |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  | - |  | - |  | 800,0 |  | - |  |  |  |
| 12 |  | Утеплення фасаду Гульської АЗПСМ |  |  |  | Гульська с.р. |  | 2017р |  | 298,0 |  |  | 298,0 |  | 268,0* |  | - |  | 30,0 |  | - |  |  |  |
| 13 |  | Придбання рентгенапарату на три робочі місця для рентгенологічного відділення міськрад ТМО |  |  |  | Сектор ох.здор. РДА, міськрай ТМО |  | 2017р |  | 4000,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | В межах наявн фінансування |  | - |  |  |  |
| 14 |  | Придбання апарату УЗД з судинним, кардіологічним та гінекологічним датчиками для діагностичного відділення міськрайТМО. |  |  |  |  |  | 2017р |  | 2500,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 9753,624 |  |  | 3253,624 |  | 853* |  | - |  | 2400,624 |  | - |  |  |  |
| Розвиток дошкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Відкриття ДНЗ з короткотривалим режимом перебування дітей на базі місцевої школи в с.Майстрів |  |  | Майстрівська сільська рада |  | 2017 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | - |  | - |  | 150,0 |  | - |  | Забезпечення дітей дошкільною освітою |  |
| 2 |  |  | Відкриття ДНЗ з короткотривалим режимом перебування дітей на базі місцевої школи в с.Повчино |  |  | Повчинська сільська рада |  | 2017 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | - |  | - |  | 50,0 |  | - |  | Забезпечення дітей дошкільною освітою |  |
| 3 |  |  | Відкриття ДНЗ з короткотривалим режимом перебування дітей на базі місцевої школи в с.Поліянівка |  |  | Поліянівська сільська рада |  | 2017 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  | - |  | 100,0 |  | - |  | Забезпечення дітей дошкільною освітою |  |
| 4 |  |  | Відкриття додаткової групи з короткотривалим режимом перебування дітей Суслівського ДНЗ в с.Івашківка на базі місцевої школи |  |  | Суслівська сільська рада |  | 2017 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | - |  | - |  | 50,0 |  | - |  | Забезпечення дітей дошкільною освітою |  |
| 5 |  |  | Відкриття додаткової групи з короткотривалим режимом перебування дітей Ярунського ДНЗ в с.Гірки на базі місцевої школи |  |  | Ярунська сільська рада |  | 2017 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | - |  | - |  | 50,0 |  | - |  | Забезпечення дітей дошкільною освітою |  |
| 6 |  |  | Переведення у типовий ДНЗ у с.Червона Воля |  |  | Червоновільська сільська рада |  | 2017 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  | - |  | 100,0 |  | - |  | Забезпечення дітей дошкільною освітою |  |
| 7 |  |  | Реконструкція приміщення для створення ДНЗ з короткотривалим режимом перебування в с.Дубники |  |  | Кленівська сільська рада |  | 2017 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 450* |  | - |  | 50,0 |  | - |  | Забезпечення дітей дошкільною освітою |  |
| 8 |  |  | Придбання обладнання та меблів для ДНЗ «Малятко» в с.Токарів |  |  | Токарівська с.р. |  | 2017р |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 200,0* |  | - |  | 100,0 |  | - |  | Забезпечення дітей дошкільною освітою |  |
| 9 |  |  | Поточний ремонт приміщення ДНЗ с.Несолонь |  |  | Несолонська с.р. |  | 2017р |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | - |  | - |  | 30,0 |  | - |  | Забезпечення дітей дошкільною освітою |  |
|  |  |  | Разом |  |  |  |  |  |  | 1330,0 |  |  | 1330,0 |  | 650,0* |  | - |  | 680,0 |  | - |  |  |  |
| Розвиток загальної середньої і позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Капітальний ремонт котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Ярунь Новоград-Волинського району Житомирської області із встановленням твердопаливного котла |  |  | відділ освіти |  | 2016 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 541,2* |  | - |  | 58,8 |  | - |  | Забезпечення теплового режиму, економне використання бюджетних коштів і палива. |  |
| 2 |  |  | Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Чижівка Новоград-Волинського району Житомирської області |  |  | відділ освіти |  | 2016 |  | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  | 990* |  | - |  | 110,0 |  | - |  | Забезпечення теплового режиму, економне використання бюджетних коштів і палива. Перевід з природного газу на тверде паливо |  |
| 3. |  |  | Облаштування вузла обліку газу у котельні ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Наталівка Новоград-Волинського району Житомирської області |  |  | відділ освіти |  | 2016 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 135* |  | - |  | 15,0 |  | - |  | Забезпечення теплового режиму, економне використання бюджетних коштів і палива. |  |
| 4. |  |  | Добудова спортивного залу до приміщення Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Наталівка, провулок Шкільний,1 Новоград-Волинського району |  |  | відділ освіти |  | 2017 |  | 2719,0 |  |  | 1571,2 |  | 1525,5* |  | - |  | 45.7 |  | - |  | Забезпечення належного функціонування навчального закладу, фізичного розвитку дітей |  |
| 5. |  |  | Придбання шкільного автобуса |  |  | відділ освіти |  | 2017 |  | 1526,0 |  |  | 1526,0 |  | 1049* |  | - |  | 477,0 |  | - |  | Реалізація заходів по оптимізації мережі навчальних закладів району, безкоштовне підвезення учнів і вчителів |  |
| 6 |  |  | Капітальний ремонт приміщення Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області (заміна вікон) |  |  | відділ освіти |  | 2017 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | - |  | - |  | 400,0 |  | - |  | Забезпечення енергоефективності |  |
| 7 |  |  | Капітальний ремонт приміщення Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області (заміна вікон) |  |  | відділ освіти |  | 2017 |  | 900,0 |  |  | 350,0 |  | - |  | - |  | 350,0 |  | - |  | Забезпечення енергоефективності |  |
| 8 |  |  | Капітальний ремонт приміщення Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області (заміна вікон) |  |  | відділ освіти |  | 2017 |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | - |  | - |  | 350,0 |  | - |  | Забезпечення енергоефективності |  |
| 9 |  |  | Капітальний ремонт приміщення Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоград-Волинського району Житомирської області (заміна вікон) |  |  | відділ освіти |  | 2017р |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  | - |  | - |  | 350,0 |  | - |  | Забезпечення енергоефективності |  |
| 10 |  |  | Будівництво артсвердловини для Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  | відділ освіти |  | 2017р |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  | - |  | 100,0 |  | - |  | Забезпечення власним джерелом водопостачання |  |
| 11 |  |  | Ремонт системи теплозабезпечення Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів |  |  | відділ освіти |  | 2017 |  | 900 |  |  | 900 |  | 810,0* |  | - |  | 90,0 |  | - |  | Забезпечення енергоефективності |  |
| 12 |  |  | Ремонт системи теплозабезпечення Таращанської ЗОШ І-ІІ ступенів |  |  | відділ освіти |  | 2017 |  | 400 |  |  | 400 |  | 360,0* |  | - |  | 40,0 |  | - |  | Забезпечення енергоефективності |  |
| 13 |  |  | Продовження комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл району |  |  | відділ освіти |  | 2017р |  | У межах коштів поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом |  |  |  |  |  |  | 9495,0 |  |  | 7797,2 |  | 5410,7* |  | - |  | 2386,5 |  | - |  |  |  |
| Розвиток фізичної культури та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення основних спортивних заходів, відповідно до районних програм: розвитку фізичної культури і спорту та розвитку футболу |  |  |  | Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації |  | 2017р |  | В межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Залучення до занять Фізкультурою і спортом населення району, ведення здорового способу життя. |  |  |
| 2 | Продовження реконструкції Городницького футбольного поля (встановлення трибун для глядачів,, облаштування міні футбольного поля із штучним покриттям) |  |  |  | Городницька селищна рада |  | 2016-2017рр |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | 1350,0* |  | - |  | 150,0 |  | - |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкція футбольного поля в с. Ярунь з метою надання йому статусу стадіону. |  |  |  | Ярунська сільська рада |  | 2017р |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 450,0* |  | - |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Облаштування футбольного поля в с.Дідовичі |  |  |  | Дідовицька с.р. |  | 2017р |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | - |  | - |  | 50,0 |  | - |  | Покращеня умов для зайняття спортом |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 2050,0 |  |  | 2050,0 |  | 1800,0* |  | - |  | 250,0 |  | - |  |  |  |  |
| Розвиток культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання заходів районної програми розвитку культури в районі на 2017р. |  |  |  | Відділ культури райдержадміністрації |  | 2017р |  | 63,4 |  |  | 63,4 |  | - |  | - |  | 63,4 |  | - |  | Збереження коріння духовної культури: народні свята, звичаї та обряди; розкриття нових талантів |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 63,4 |  |  | 63,4 |  | - |  | - |  | 63,4 |  | - |  |  |  |  |
| Захист прав та інтересів дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація заходів по реалізації права дитини на сімейне виховання, соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та контроль за станом їх утримання в сімейних формах виховання |  |  |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації |  | 2017р |  | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення влаштування 82% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від загальної кількості в сімейні форми |  |  |
| 2 | Придбання житла для дітей -сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа згідно районної програми |  |  |  | Служба у справах дітей райдержадміністрації |  | 2017р |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | - |  | 200,0 |  | 200,0 |  | - |  | Забезпечення житлом дітей -сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | - |  | 200,0 |  | 200,0 |  | - |  |  |  |  |
| Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення роботи спеціалізованих служб та формувань районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: служби соціальної підтримки сімей, Мобільного консультаційного пункту соціальної роботи, служби соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі та умовно засуджених, Школи волонтерів, консультативного пункту при пологовому відділенні та при кабінеті планування сім’ї з метою запобігання ранньому соціальному сирітству. |  |  |  | РЦСССДМ |  | 2017 |  | В межах поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення раннього виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг. Здійснення соціального супроводження 100% діючих в районі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Здійснення соціального супроводу осіб з числа неповнолітніх та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі. |  |  |
| 2. | Проведення інформаційної кампанії «Візьміть дитину у родину». |  |  |  | РЦСССДМ |  | 2017 |  | В межах поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання. |  |  |
|  | Виконання заходів комплексної програми «Молодь і родина Новоград-Волинщини» на 2017-2021 р.р. |  |  |  | РЦСССДМ |  | 2017р |  | В межах поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення роботи з молоддю |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустрій території центру с.Гульськ, організація вивезення сміття |  |  |  | Гульська сільська рада |  | 2017р |  | В межах наявного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення благоустрою села |  |  |
| 2 | Поточний ремонт огорож кладовищ в Наталівці та Олександрівці |  |  |  | Наталівська сільська рада |  | 2017р |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  | - |  | 100,0 |  | - |  | Покращення благоустрою |  |  |
| 3 | Поточний ремонт водопроводу та придбання техніки КП Наталівської с.р. |  |  |  | Наталівська сільська рада |  | 2017р |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | - |  | - |  | 200,0 |  | - |  | Покращення надання послуг |  |  |
| 4 | Ремонт комунальних доріг |  |  |  | Сільські, селищна ради |  | 2017р |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | - |  | - |  | 2980,0 |  | 20,0 |  | Покращення стану комунальних доріг |  |  |
|  | Реалізація заходів районної Програми розвитку транспортної інфраструктури та шляхового господарства на 2016-2020роки. Ремонт доріг загального користування ( на умовах співфінансування). |  |  |  | РДА, Служба автомобільних доріг Житом. обл.. |  | 2017р |  | В межах наявного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покращення стану доріг |  |  |
| 5 | Поточний ремонт пам’ятників загиблим під час другої світової війни |  |  |  | Киківська сільська рада |  | 2017 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | - |  | - |  | 80,0 |  | - |  | Покращення благоустрою |  |  |
| 6 | Придбання спеціалізованого автомобіля для збору та вивезення сміття |  |  |  | Городницька селищна рада |  | 2017р |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | 1350,0* |  | - |  | 150,0 |  | - |  | Покращення благоустрою |  |  |
| 7 | Розширення мережі вуличного освітлення |  |  |  | Городницька селищна рада |  | 2017р |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 180,0* |  | - |  | 20,0 |  | - |  | Створення належних умов проживання |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 5080,0 |  |  | 5080,0 |  | 1530,0* |  | - |  | 3530,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протидія організованій злочинності та корупції, профілактика дитячої злочинності, запобігання поширенню наркоманії. |  |  |  | Новоград-Волинський відділ поліції ГУ НП в Житомирській області |  | 2017р |  | В межах поточного фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мінімізація правопорушень. |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  | 189180,137 |  |  | 127307,738 |  | 49186,7* |  | 1556,35 |  | 23713,888 |  | 52338,8 |  |  |  |  |

* В межах наявного фінансування

Голова районної ради                                                                                                              Д.В.Рудницький